Índice General

POPCODE	8

Método propuesto	8

CASCADA	8

Fase 1	8

Análisis	8

Fase 2	8

Diseño	8

Fase 3	10

Implementación	10

Fase 4	10

Verificación	10

Fase 5	11

Mantenimiento	11

Fase 1	11

Análisis	11

Herramienta de recolección de información.	11

Generar la propuesta	11

Definir los requisitos funcionales del sistema.	12

Analizar el lector de códigos como protocolos soportados, configuración.	12

Establecer el flujo de trabajo en la línea de producción como el escaneo, Validación, Registro, Visualización.	13

Determinar roles y permisos (administrador, operador).	14

Administrador:	14

Supervisor:	14

Operador:	14

Fase 2	16

Diseño	16

Crear diagramas de caso de uso	16

Diagramas secuenciales	17

Arquitectura cliente-servidor	18

Backend en PHP (Diagrama E-R)	19

Diagrama relacional	20

Frontend de la ventana de registro de usuarios (OP)	21

Componentes de la ventana:	21

Frontend para el login	22

Componentes de la ventana:	22

Frontend para el panel principal del administrador	23

Componentes de la ventana:	23

Frontend para la ventana escanear del administrador	24

Componentes de la ventana:	24

Frontend para seleccionar el producto que se escaneara e indicar el número de Lote del administrador	24

Componentes de la ventana: agregar quien escaneo.	25

Frontend para el botón escanear del administrador	26

Componentes de la ventana:	26

Frontend para el botón registrar del administrador	27

Componentes de la ventana	27

Frontend para el botón registros del administrador	28

Componentes de la ventana:	28

Frontend para descargar el reporte de los productos	29

Componentes de la ventana:	29

Frontend para la ventana inventarios del administrador	30

Componentes de la ventana	30

Frontend para el botón de registrar productos activos de la ventana inventarios del administrador	31

Componentes de la ventana:	31

Frontend para el botón de registrar productos equipos de cómputo de la ventana de inventarios del administrador	32

Componentes de la ventana:	32

Frontend para el botón de registrar productos CISCO de la ventana de inventarios del administrador.	34

Componentes de la ventana	34

Frontend para la ventana de usuarios registrados del administrador	35

Componentes de la ventana	35

Frontend para la ventana de generar reportes de cada inventario	37

Componentes de la ventana	37

Componentes de la ventana	38

Componentes de la ventana	39

Frontend para el panel principal del supervisor	40

Componentes de la ventana	40

Frontend para seleccionar el producto que se escaneara e indicar el número de Lote del supervisor	41

Componentes de la ventana	41

Frontend para el botón escanear del supervisor	42

Componentes de la ventana	42

Frontend para el submenú de registros del botón escanear del supervisor	43

Componentes de la ventana	43

Frontend para la generación de reportes de los productos del botón escanear del supervisor	44

Componentes de la ventana.	44

Frontend para el botón de activos de material TI y generar reportes para el supervisor	45

Componentes de la ventana.	45

Frontend para el botón de equipo de cómputo y generar reportes para el supervisor	46

Componentes de la ventana.	46

Frontend para el botón de CISCO y generar reportes para el supervisor.	47

Componentes de la ventana.	47

Arquitectura del sistema	48

Fase 3	50

Implementación	50

Elegir el SGBD a utilizar	50

Codificación de la base de datos	50

Configurar el lector SICAR Checko2B para enviar datos al servidor.	54

Programar el backend para recibir, validar y almacenar los datos.	54

Programar el frontend para mostrar información al administrador.	55

Configurar la base de datos en XAMPP.	55

Integrar la lógica de activación de alarmas desde el lector.	55

Fase 4	56

Verificación	56

Pruebas de la base de datos	56

Pruebas unitarias de cada módulo (escaneo, validación, almacenamiento).	56

Pruebas de integración del sistema completo	56

Pruebas de rendimiento de la velocidad de respuesta, carga de datos.	56

Pruebas de error	56

Validación con usuarios	56

Fase 5	56

Mantenimiento	56

Corrección de errores	56

Hacer actualizaciones	56

Manual de usuario	56

Manual técnico	56

Índice de figuras

Figura 1	17

Figura 2	18

Figura 3	19

Figura 4	20

Figura 5	21

Figura 6	22

Figura 7	23

Figura 8	24

Figura 9	25

Figura 10	25

Figura 11	27

Figura 12	28

Figura 13	29

Figura 14	30

Figura 15	31

Figura 16	32

Figura 17	33

Figura 18	35

Figura 19	36

Figura 20	38

Figura 21	38

Figura 22	39

Figura 23	41

Figura 24	42

Figura 25	43

Figura 26	44

Figura 27	45

Figura 28	46

Figura 29	47

Figura 30	48

Figura 31	49

Índice de Tablas

Tabla 1	12

# POPCODE

## Método propuesto

## CASCADA

La metodología cascada cuenta con 5 faces que son fundamentales para el desarrollo del sistema web dividiendo el trabajo en fases secuenciales, en la que cada fase debe de completarse en su totalidad antes de que se pueda avanzar a lo siguiente.

## Fase 1

## Análisis

- Herramienta de recolección de información.

- Generar la propuesta.

- Definir los requisitos funcionales del sistema.

- Analizar el lector de códigos como protocolos soportados, configuración, documentación técnica.

- Establecer el flujo de trabajo en la línea de producción como el escaneo, Validación, Registro.

- Determinar roles y permisos (administrador, operador, supervisor).

- Analizar la infraestructura de red y servidor.

- Identificar riesgos y limitaciones.

## Fase 2

## Diseño

- Crear diagramas de caso de uso

- Crear diagramas secuenciales

- Arquitectura cliente-servidor

- Backend en PHP (Diagrama E-R)

- Diagrama relacional

- Frontend de la ventana de registro de usuarios

- Frontend del Login

- Frontend para el panel del administrador

- Frontend para la ventana escanear del administrador

- Frontend para seleccionar el producto que se escaneara e indicar el número de lote del administrador

- Frontend para el botón escanear del administrador

- Frontend para el botón registros del administrador

- Frontend para descargar el reporte de los productos

- Frontend para la ventana inventarios del administrador

- Frontend para el botón de registrar activos de la ventana inventarios del administrador

- Frontend para el botón de registrar productos activos de la ventana inventarios del administrador

- Frontend para registrar productos CISCO de la ventana de inventarios del administrador

- Frontend para la ventana de usuarios registrados del administrador

- Frontend para la ventana de generar reportes de cada inventario

- Frontend para el panel del supervisor

- Frontend para seleccionar el producto que se escaneará e indicará el número de lote de supervisor

- Frontend para el botón escanear del supervisor

- Frontend para el submenú de registros del botón escanear del supervisor

- Frontend para la generación de reportes de los productos del botón escanear del supervisor

- Frontend para el botón de activos de material TI y generar reportes para el supervisor

- Frontend para el botón de equipos de cómputo y generar reportes para le supervisor

- Frontend para el botón de CISCO y generar reportes para el supervisor

- Arquitectura del sistema

## Fase 3

## Implementación

- Elegir el SGBD a utilizar

- Codificación de la base de datos

- Configurar el lector Keyence para enviar datos al servidor.

- Programar el backend para recibir, validar y almacenar los datos.

- Programar el frontend para mostrar información al administrador.

- Configurar la base de datos en XAMPP.

- Integrar la lógica de activación de alarmas desde el lector.

## Fase 4

## Verificación

- Pruebas de la base de datos

- Pruebas unitarias de cada módulo (escaneo, validación, almacenamiento).

- Pruebas de integración del sistema completo

- Pruebas de rendimiento de la velocidad de respuesta, carga de datos.

- Pruebas de error

- Validación con usuarios

## Fase 5

## Mantenimiento

- Corrección de errores

- Hacer actualizaciones

- Manual de usuario

- Manual técnico

Desarrollo

## Fase 1

## Análisis

### Herramienta de recolección de información.

- Levantamiento de requerimientos

Para poder llevar a cabo el desarrollo del sistema web se necesitó hacer un levantamiento de requerimientos con el operador de la línea de producción de las palomitas SLIMPOP y con los gerentes de cada área para recabar la información fundamental de sus inventarios, revisando a si los manuales técnicos del lector de códigos de barras SICAR Checko2B que se consideran una opción a usar, verificando también su compatibilidad y las especificaciones de los mismos.

### Generar la propuesta

Se propone el desarrollo de un sistema web que automatice el proceso de escaneo de productos en la línea de producción y a si mismo integrar este módulo de escaneo en el inventariado de cada área, el sistema recibirá los datos del lector de códigos de barras SICAR Checko2B, validará los códigos escaneados y registrará la información en una base de datos, el administrador podrá acceder a un panel de control donde visualizará y editar los campos del inventario en general, el registro de los usuarios, las actualizaciones y eliminación de los productos, así como también podrá hacer escaneos, reportes detallados por lote, fecha, hora, código del producto, descripción y estado, por otra parte el Supervisor solo tendrá accesos limitados a los inventarios, como el escaneo y generar reportes, finalmente el operador solo escaneara productos, esta solución busca reducir errores, mejorar y optimizar el tiempo.

### Definir los requisitos funcionales del sistema.

El sistema estará contando con requisitos específicos que son fundamentales para el funcionamiento.

- Escaneo de códigos de barras desde el lector.

- Validación automática del código escaneado.

- Registro de productos válidos y errores en la base de datos.

- Gestión de inventarios por cada área.

- Generación de reportes por fecha, usuario y tipo de producto.

- Control de acceso por roles definidos.

### Analizar el lector de códigos como protocolos soportados, configuración.

Tabla 1

Lector de códigos de barras SICAR Checko2B y sus características principales.

| Nombre del lector | Lenguaje | Función | Compatibilidad | Componentes | Librerías | Interfaces compatibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SICAR Checko2B | JavaScript + Node.js | El lector actúa como si fuera un teclado cada vez que escanea un código, lo “escribe” en el campo activo del navegador. | Si es adecuado para el sistema en JavaScript solo se necesita configurar en modo teclado para que funcione sin complicaciones. | Frontend (JavaScript) Backend (PHP con XAMPP) Lector Checko2B Entrada de datos vía teclado USB o Bluetooth. | Vanilla JS o React.js para la interfaz SweetAlert2 para alertas visuales de éxito/error Axios o Fetch API para enviar datos al backend. | Interfaz serie RS-232 – Teclado USB – Interfaz serie virtual USB – Bluetooth. |

Nota: Se muestran las características principales del lector de código de barras SICAR Checko2B.

### Establecer el flujo de trabajo en la línea de producción como el escaneo, Validación, Registro, Visualización.

El flujo de trabajo del sistema será el siguiente:

- El producto pasa frente al lector de códigos de barras SICAR Checko2B.

- El lector escanea el código de barras del producto.

- El lector envía el código escaneado al sistema web, actuando como teclado (USB/Bluetooth).

- JavaScript en el frontend captura el código y lo envía al servidor mediante una solicitud HTTP.

- El backend (PHP) recibe el código y lo valida contra la base de datos MySQL.

- Si el código es válido lo registra como exitoso y continua su proceso, pero si el código es inválido emite una alerta sonora y visual, la cual el programa marca como erróneo.

- El sistema guarda el registro del escaneo.

- El administrador accede al panel web para consultar registros históricos filtrar por fechas, productos y generar reportes.

### Determinar roles y permisos (administrador, operador).

El sistema contará con un Login que permitirá el acceso a tres tipos de usuarios uno será el administrador, Supervisor y finalmente el operador.

Administrador: Usuario con acceso completo al sistema, podrá consultar todos los registros, actualizar y eliminar, generando reportes por fecha y producto, configurar parámetros del sistema, y gestionar usuarios.

Supervisor: Usuario con acceso limitado al sistema, podrá consultar registros de sus áreas y actualizarlas, generar reportes por fecha, escanear el producto.

Operador: Usuario encargado de supervisar el escaneo en la línea de producción, solo tendrá acceso a la interfaz web, donde podrá visualizar el estado de los escaneos en tiempo real, pero no podrá modificar ni consultar reportes históricos.

La autenticación se realizará mediante credenciales únicas, y se implementará control de acceso basado en roles para garantizar la seguridad de la información.

- Infraestructura de Red y Servidor

El sistema funcionará en una red local (LAN) donde el lector SICAR Checko2B se conectará por USB o Bluetooth a una computadora, el servidor local estará configurado con XAMPP, el cual alojará tanto el sistema web como la base de datos, los dispositivos dentro de la red podrán acceder al sistema mediante la IP local asignada al servidor para garantizar mayor estabilidad y velocidad en la transmisión de datos, permitiendo el acceso multiusuario con roles definidos, lo que facilitará la gestión de permisos y tareas dentro del sistema, la infraestructura está preparada para escalar a un entorno en la nube sin afectar la operatividad del sistema.

## Fase 2

## Diseño

### Crear diagramas de caso de uso

Figura 1

Diagrama del caso de uso del sistema web POPCODE

Nota: El diagrama representa una secuencia de lo que es la funcionalidad principal del sistema desde la perspectiva del usuario por cada rol, capturando los requisitos del sistema, y facilitar la comunicación.

### Diagramas secuenciales

Figura 2

Diagrama secuencial del sistema web POPCODE

Nota: El diagrama secuencial hace una representación de cómo es que se lleva el proceso del sistema y como interactúa, visualiza y documenta la interacción ordenada de objetos a lo largo del tiempo, mostrando cómo los mensajes son intercambiados entre ellos para cumplir con un caso de uso específico.

### Arquitectura cliente-servidor

Figura 3

Arquitectura de cliente-servidor del sistema web POPCODE

Nota: La arquitectura del cliente-servidor se divide y organiza el sistema en responsabilidades que le corresponden como al cliente que solicita información y los servidores la proporcionan y gestionan los datos de manera centralizada.

### Backend en PHP (Diagrama E-R)

Figura 4

Diseño del diagrama entidad relación correspondiente a los campos de la Base de Datos.

Nota: El diagrama de entidad relación permite ver de manera organizada y estructurada la información y los campos a utilizar en la base de datos como las relaciones, los atributos y las claves primarias como foránea.

### Diagrama relacional

Figura 5

Diagrama relacional correspondiente las tablas a utilizar.

Nota: El diagrama relacional permite visualizar las tablas de manera organizada y conectada entre sus claves correspondientes.

### Frontend para el Login

Figura 7

Interfaz gráfica de la ventana del login para acceder al sistema.

### Componentes de la ventana:

- Campo texto “Usuario”: Campo para introducir el nombre del colaborador.

- Campo de texto “Contraseña”:  Campo para introducir la contraseña del usuario y que en la base de datos la almacene de manera hasheada.

- Botón “Iniciar Sesión”: Botón que te va a permitir ingresar al sistema.

Nota: Se visualiza la interfaz que tendrá el sistema a la hora de iniciar sesión.

### Frontend para el panel principal del administrador

Figura 8

La interfaz gráfica del panel principal del administrador.

### Componentes de la ventana:

- Botón “Escanear”: Acceder a módulo de escaneo.

- Botón “Inventarios”: Acceso a los inventarios con los que cuenta el administrador de esa área.

- Botón “Reportes”: Acceso a panel de selección del reporte que desea descargar ya sea de sus inventarios o de sus escaneos.

- Botón “Cerrar sesión”: Cierra sesión

- Botón “Usuarios”: Visualización de los usuarios que están registrados en el sistema.

Nota: Se visualiza la interfaz principal que tendrá el sistema a la hora de iniciar sesión.

### Frontend para la ventana escanear del administrador

Figura 9

La interfaz gráfica de la ventana escanear del administrador.

### Componentes de la ventana:

- Botón “Escaneo”: Botón para ingresar a el apartado de escaneo.

- Botón “Registrar”: Botón para registrar nuevos productos para su próximo escaneo.

- Botón “Registrados”: Botón para acceder al apartado de productos registrados.

- Botón “Cerrar sesión”: Botón para cerrar la sesión.

¿Qué deseas realizar?

¡Bienvenido, _________!

Cerrar Sesión

Añadir

Escaneo

Nota: En esta interfaz se estará mostrando una siguiente ventana que permite desplazarse por las siguientes interfaces de escaneo, registro y productos registrados.

### Frontend para seleccionar el producto que se escaneara e indicar el número de Lote del administrador (PENDIENTE)

Figura 10

La interfaz gráfica de la ventana que permite seleccionar el producto a escanear y el número de lote.

### Componentes de la ventana: agregar quien escaneo.

- ComboBox “Producto a escanear”: Selección de producto que se escaneara.

- Campo de texto “No. Lote”: Ingreso del número del lote que se escaneara

- Botón “Cancelar”: Botón para cancelar la operación y volver a la sección anterior.

- Botón “Continuar”: Botón para continuar el proceso.

Quien realiza la operación

¿Qué producto escanearas hoy?

Producto a escanear

Cancelar

Continuar

No. Lote

Palomitas XXXX 16G

Palomitas XXXX 16G

Nota: En esta interfaz permite que el administrador seleccione el producto que desea escanear indicando el número de lote que tendrán los productos escaneados.

### Frontend para el botón escanear del administrador

Figura 11

La interfaz gráfica del botón escanear donde se muestras los datos del producto escaneado.

### Componentes de la ventana:

- Campo de texto “Código de barras”:

- Campo de texto “Descripción”:

- Botón “Regresar”: Botón para regresar al panel anterior.

- Botón “Registros”: Botón para acceder a los registros de escaneos.

IMG 600x900

Código de barras:

Descripción:

Imagen:

Regresar

Registros

Nota: En esta interfaz se mostrará los datos ya escaneados según su correspondencia.

### Frontend para el botón registrar del administrador

Figura 12

La interfaz gráfica muestra el botón donde se deben de registrar los productos.

### Componentes de la ventana

- Campo de texto “Código de barras”:

- Campo de texto “Descripción”:

- Botón “Regresar”: Botón para regresar al panel anterior.

- Botón “Registros”: Botón para acceder a los registros de escaneos.

Nota: La interfaz muestra los campos para poder registrar un producto que se escaneara próximamente.

### Frontend para el botón registros del administrador

Figura 13

La interfaz gráfica del botón que muestra la anterior ventana de registros.

### Componentes de la ventana:

- Tabla de “Registro de escaneos”: Tabla donde se almacenan todos los escaneos conforme a ID, Lote, Escaneo, Fecha, Hora, Código de barras, Descripción y Estado.

- Botón “Generar reporte”: Acceso a el apartado de preferencias del reporte.

- Botón “Regresar”: Retorno al panel anterior.

Nota: La interfaz que va a permitir generar los reportes de los productos que ya están escaneados.

### Frontend para descargar el reporte de los productos

Figura 14

La interfaz gráfica muestra la selección de descarga del reporte por fecha.

### Componentes de la ventana:

- Campo de texto “Fecha inicio”: Fecha inicial para conteo de fechas.

- Campo de texto “Fecha final”: Fecha final para conteo de fechas.

- Checkbox “Con Lote”: Para incluir los lotes en el reporte.

- Checkbox “Con Horas”: Para incluir la hora en el reporte.

- Botón “Generar”: Para la generación del reporte

Producto

Operador

Orden

Fecha: Desde                  Hasta

Con Lote                    Con Hora

Cancelar

Generar

Preferencias de reporte

Nota: En esta interfaz se puede elegir la fecha de preferencia para poder generar el reporte.

### Frontend para la ventana inventarios del administrador

Figura 15

La interfaz gráfica muestra los inventarios que se debe de registrar cada producto.

### Componentes de la ventana

- Botón “Activos de Material TI”: Botón que manda directamente a la interfaz donde se hacen los registros de los activos de TI.

- Botón “Equipos de Computó”: Botón que manda directamente a la interfaz donde se hacen los registros de CISCO.

Activos TI

Equipos de Computo

CISCO

INVENTARIOS

Nota: En esta interfaz se muestra los botones que permitir el registro de los materiales de TI.

### Frontend para el botón de registrar productos activos de la ventana inventarios del administrador

Figura 16

La interfaz muestra los campos del inventario de TI para registrar

### Componentes de la ventana:

- Campo de texto “Numero”: campo para ingresar el número que identifica al activo de T.I.

- Campo de texto “Objeto”: Ingresar que objeto es el que se está registrando.

- Campo de texto “Cantidad”: Campo para ingresar la cantidad de activos.

- Campo de texto “Tipo”: Campo para ingresar el tipo de activo que es.

- Campo de texto “Estado”: Campo para ingresa el estado en el que se encuentra el activo.

- Campo de texto “Observaciones”: Campo para algunas observaciones de los activos.

- Botón “Guardar”: Guardar el producto que se está registrando en el respectivo inventario.

- Botón “Regresar”: Para regresar a la ventana previa.

- Tabla “Artículos de Activos de Material TI”: Tabla de artículos ya registrados.

Nota: Si falta algún campo algún campo por rellenarse al dar clic en “Guardar” se emitirá una alerta visual con la leyenda “Rellene todos los campos para continuar”.

Nota: En estar interfaz se puede hacer el registro de los materiales activos de TI

### Frontend para el botón de registrar productos equipos de cómputo de la ventana de inventarios del administrador

Figura 17

La interfaz gráfica muestra los campos del inventario de equipo de cómputo para registrar.

### Componentes de la ventana:

- Campo de texto “Línea”: Campo para indicar la Línea del equipo que se registrara

- Campo de texto “Área”: Campo para indicar el área en donde se está ocupando el equipo.

- Campo de texto “Departamento”: Indicar el departamento en donde se ocupa el equipo.

- Campo de texto “Nombre”:

- Campo de texto “Estado”: Indicar el estado en el que se encuentra el producto.

- Campo de texto “Nombre de host”: Indicar el nombre del host si se requiere.

- Campo de texto “Tipo de computadora”: Indicar si se refiere a un computador o un equipo portátil.

- Campo de texto “Marca”: Indica la marca del equipo.

- Campo de texto “Modelo”: Indica el modelo del equipo.

- Campo de texto “Etiqueta de servicio”: Indicar la etiqueta del servicio.

- Campo de texto “Código Express”: Indica el código express del equipo.

- Campo de texto “Procesador”: Indica el procesador que tiene el equipo.

- Campo de texto “Generación”: Indica la generación del procesador del equipo.

- Campo de texto “Memoria”: Indica la cantidad de memoria RAM del equipo.

- Campo de texto “Almacenamiento”: Indica la cantidad de almacenamiento del equipo.

- Campo de texto “Sistema Operativo”: Indica el S.O del equipo.

- Campo de texto “Cargador”: Indica el cargador asignado al equipo.

- Campo de texto “IPv4/v6”: Indica la IP con la que cuenta el equipo.

- Campo de texto “Observaciones”: Indica si hay observaciones del equipo a registrar.

- Botón “Guardar”: Guardar los cambios, si no se llenan todos los campos lanza una alerta con la leyenda “Rellene todos los campos para continuar”.

Nota: En esta interfaz se podrán registrar los equipos de cómputo.

### Frontend para el botón de registrar productos CISCO de la ventana de inventarios del administrador.

Figura 18

La interfaz gráfica muestra los campos del inventario de CISCO para registrar

### Componentes de la ventana

- Campo de texto “SN”: Campo para ingresar el número de serie del producto.

- Campo de texto “Marca”: Campo para ingresar la marca del producto.

- Campo de texto “Modelo”: Campo para ingresar el modelo del producto.

- Campo de texto “Observaciones”: Campo para ingresar observaciones.

- Campo de texto para búsqueda: Campo para generar consultas y búsquedas.

- Botón “Registrar”: Botón para registrar el producto.

- Botón “Eliminar”: Botón para eliminar algún producto.

- Botón “Regresar”: Botón para regresar a el panel anterior.

- Tabla “Listado de productos”: Listado de productos que están registrados.

Nota: En esta interfaz se podrán registrar los componentes de CISCO.

### Frontend para la ventana de usuarios registrados del administrador

Figura 19

La interfaz gráfica muestra los registros de los usuarios existentes.

### Componentes de la ventana

- Combo box “Usuarios a mostrar”: Selección de los tipos de usuarios que se desean mostrar.

- Campo de texto “Buscar”: Campo para realizar consultas de usuarios que están registrados.

- Campo de texto “Numero de colaborador”: Ingreso del número de colaborador.

- Campo de texto “Nombre”: Campo para ingresar el nombre del colaborador.

- Campo de texto “Rol”: Ingreso del rol que tiene el colaborador.

- Campo de texto “Área”: Ingreso del área a la que pertenece el colaborador.

- Campo de texto “Contraseña”: Ingreso de la contraseña del colaborador.

- Botón “Registrar”: Botón para registrar usuarios.

- Botón “Regresar”: Botón para regresar al panel anterior.

- Tabla “Usuarios Registrados”: Tabla donde se visualizan los usuarios que se encuentran registrados.

Nota: En esta interfaz se pueden observar los registros de los usuarios, así como también registrar nuevos y hacer una búsqueda de estos mismos.

### Frontend para la ventana de generar reportes de cada inventario

Figura 20

La interfaz gráfica muestra la ventana para poder generar reportes de CISCO

### Componentes de la ventana

- Tabla “Lista de productos”: Listado de productos que están registrados en el inventario de CISCO de TI donde se guarda el Número de serie, Modelo, Marca y las Observaciones del artículo.

- Campo de texto “Búsqueda”: Campo para ingresar una búsqueda.

- Botón “Reporte”: Botón para generar un reporte de los productos registrados.

- Botón “Regresar”: Botón para regresar a la ventana anterior.

Nota: En esta interfaz se muestran los registros del inventario de los activos, el equipo de cómputo y el de CISCO.

Figura 21

La interfaz gráfica muestra la ventana para poder generar reportes de activos de material TI

### Componentes de la ventana

- Tabla “Lista de productos”: Listado de productos que están registrados en el inventario de Activos de Material TI de TI donde se guarda el Numero, Objeto, Cantidad, Tipo, Estado, Inventario y las observaciones.

- Campo de texto “Búsqueda”: Campo para ingresar una búsqueda.

- Botón “Reporte”: Botón para generar un reporte de los productos registrados.

- Botón “Regresar”: Botón para regresar a la ventana anterior.

Nota: En esta interfaz se muestran los registros del inventario de Activos de material TI y los imprime.

Figura 22

La interfaz gráfica muestra la ventana para poder generar reportes del inventario de equipos de cómputo.

### Componentes de la ventana

- Tabla “Lista de productos”: Listado de productos que están registrados en el inventario de Equipos de cómputo TI de TI donde se guarda la Linea, Area, Departamento, Nombre, Posicion, Estatus, Hostname, Nombre de computadora, Modelo, Etiqueta de servicio, Codigo Express, Procesador, Generacion, Memoria, Almcacenamiento, Sistema Operativo, Cargador, IPv4/V6 y Observaciones.

- Campo de texto “Búsqueda”: Campo para ingresar una búsqueda.

- Botón “Reporte”: Botón para generar un reporte de los productos registrados.

- Botón “Regresar”: Botón para regresar a la ventana anterior.

Nota: En esta interfaz se muestran los registros del inventario de equipos de cómputo y los imprime.

### Frontend para el panel principal del supervisor

Figura 23

Esta interfaz muestra las interacciones que tiene el panel principal del Supervisor.

### Componentes de la ventana

- Botón “Escanear”: Acceder a módulo de escaneo.

- Botón “Inventarios”: Acceso a los inventarios con los que cuenta el administrador de esa área.

- Botón “Reportes”: Acceso a panel de selección del reporte que desea descargar ya sea de sus inventarios o de sus escaneos.

- Botón “Cerrar sesión”: Cierra sesión.

Nota: En esta interfaz se muestra los botones que permiten el escanear y verificar los productos registrados.

### Frontend para seleccionar el producto que se escaneara e indicar el número de Lote del supervisor

Figura 24

Esta interfaz muestra el panel para la selección del producto que se escaneara del supervisor.

### Componentes de la ventana

- ComBobox “Producto a escanear”: Selección de producto que se escaneara.

- Campo de texto “No. Lote”: Ingreso del número del lote que se escaneara.

- Botón “Cancelar”: Botón para cancelar la operación y volver a la sección anterior.

- Botón “Continuar”: Botón para continuar el proceso.

Quien realiza la operación

¿Qué producto escanearas hoy?

Producto a escanear

Cancelar

Continuar

No. Lote

Palomitas XXXX 16G

Palomitas XXXX 16G

Nota: En esta interfaz se selecciona el producto que se escaneara para hacer la comparación y se indica el número de lote.

### Frontend para el botón escanear del supervisor

Figura 25

Esta interfaz gráfica muestra la ventana para realizar los escaneos.

### Componentes de la ventana

- Campo de texto “Código de barras”:

- Campo de texto “Descripción”:

- Botón “Regresar”: Botón para regresar al panel anterior.

- Botón “Registros”: Botón para acceder a los registros de escaneos.

Nota: En esta interfaz se realiza el escaneo en base a el código de barras del producto y el que se seleccionó previamente.

### Frontend para el submenú de registros del botón escanear del supervisor

Figura 26

Esta interfaz muestra el listado de los productos que se han registrado además de la opción para generar un reporte.

### Componentes de la ventana

- Tabla de “Registro de escaneos”: Tabla donde se almacenan todos los escaneos conforme a ID, Lote, Escaneó Fecha, Hora, Código de barras, Descripción y Estado.

- Botón “Generar reporte”: Acceso a el apartado de preferencias del reporte.

- Botón “Regresar”: Retorno al panel anterior.

Nota: En esta interfaz se muestra el listado de los productos que se han escaneado y de los que se generara el reporte.

### Frontend para la generación de reportes de los productos del botón escanear del supervisor

Figura 27

Esta interfaz muestra las opciones y preferencias para la generación del reporte.

### Componentes de la ventana.

- Campo de texto “Fecha inicio”: Fecha inicial para conteo de fechas.

- Campo de texto “Fecha final”: Fecha final para conteo de fechas.

- Checkbox “Con Lote”: Para incluir los lotes en el reporte.

- Checkbox “Con Horas”: Para incluir la hora en el reporte.

- Botón “Generar”: Para la generación del reporte.

Nota: En esta interfaz se puede elegir la fecha de preferencia para poder generar el reporte.

### Frontend para el botón de activos de material TI y generar reportes para el supervisor

Figura 28

En esta interfaz se muestra el listado de los productos que se encuentran registrados en el inventario de Equipos de cómputo.

### Componentes de la ventana.

- Tabla “Lista de productos”: Listado de productos que están registrados en el inventario de Equipos de cómputo TI de TI donde se guarda la Línea, Área, Departamento, Nombre, Posición, Estatus, Hostname, Nombre de computadora, Modelo, Etiqueta de servicio, Código Express, Procesador, Generación, Memoria, Almacenamiento, Sistema Operativo, Cargador, IPv4/V6 y Observaciones.

- Campo de texto “Búsqueda”: Campo para ingresar una búsqueda.

- Botón “Reporte”: Botón para generar un reporte de los productos registrados.

- Botón “Regresar”: Botón para regresar a la ventana anterior.

Nota: En esta interfaz estarán todos los productos que se hayan registrado.

### Frontend para el botón de equipo de cómputo y generar reportes para el supervisor

Figura 29

En esta interfaz se muestran los productos que se encuentran registrados en el inventario de Equipos de Cómputo.

### Componentes de la ventana.

- Tabla “Lista de productos”: Listado de productos que están registrados en el inventario de Activos de Material TI de TI donde se guarda el Numero, Objeto, Cantidad, Tipo, Estado, Inventario y las observaciones.

- Campo de texto “Búsqueda”: Campo para ingresar una búsqueda.

- Botón “Reporte”: Botón para generar un reporte de los productos registrados.

- Botón “Regresar”: Botón para regresar a la ventana anterior.

Nota: En esta interfaz se muestran todos los productos que se encuentran registrados o que se agregaron recientemente a los inventarios de su área respectiva.

### Frontend para el botón de CISCO y generar reportes para el supervisor.

Figura 30

Esta interfaz muestra los productos que han sido registrados en inventario de productos de CISCO para la vista del supervisor.

### Componentes de la ventana.

- Tabla “Lista de productos”: Listado de productos que están registrados en el inventario de CISCO de TI donde se guarda el Número de serie, Modelo, Marca y las Observaciones del artículo.

- Campo de texto “Búsqueda”: Campo para ingresar una búsqueda.

- Botón “Reporte”: Botón para generar un reporte de los productos registrados.

- Botón “Regresar”: Botón para regresar a la ventana anterior.

Nota: En esta interfaz todos los productos que estén o hayan sido registros en los inventarios que le correspondan a su área.

### Arquitectura del sistema

Figura 31

La imagen representa la arquitectura del cliente

Nota: En la imagen se puede observar el funcionamiento del sistema la cual tiene un orden en base a los roles y áreas de los colaboradores.

## Fase 3

## Implementación

### Elegir el SGBD a utilizar

Para el desarrollo del sistema se utilizará XAMPP, este siendo una distribución de código abierto que permite instalar fácilmente un servidor web, este paquete incluye componentes esenciales como Apache, MySQL y PHP, lo que lo convierte en una herramienta gratuita ideal para el desarrollo y prueba de aplicaciones web en sistemas operativos como Windows, Linux y macOS, además, incorpora phpMyAdmin, una interfaz gráfica que facilita la gestión de bases de datos de manera sencilla y eficiente.

### Codificación de la base de datos

create database Pops;

use Pops;

create table usuarios (

no_colaborador varchar(15) PRIMARY KEY not null,

nombre_colaborador varchar(30),

rol_colaborador varchar(30),

area_colaborador varchar(30),

contraseña varchar(30));

create table productos (

codigo_barras INT PRIMARY KEY not null,

descripcion varchar(45) UNIQUE,

imagen varchar(255));

CREATE TABLE registros_escaneos (

id_escaneado INT NOT NULL PRIMARY KEY,

lote_escaneado INT NOT NULL,

usuario_escaneo VARCHAR(45),

fecha_escaneo DATE,

hora_escaneo TIME,

codigo_barras_producto INT NOT NULL,

descripcion_producto VARCHAR(254),

estado_escaneo VARCHAR(45),

CONSTRAINT fk_codigo_barras

FOREIGN KEY (codigo_barras_producto)

REFERENCES Productos(codigo_barras),

CONSTRAINT fk_descripcion

FOREIGN KEY (descripcion_producto)

REFERENCES Productos(descripcion)

);

create table inv_calidad_vid_plas_queb (

codigo_vidrio int PRIMARY KEY not null,

estado_vidrio varchar(45),

ubicacion varchar(45));

create table inv_calidad_herramienta (

codigo_herramienta int PRIMARY KEY not null,

nombre_herramienta varchar(45),

cantidad_herramienta int not null,

necesidad_herramienta varchar(150),

estado_herramienta varchar(45));

create table inv_calidad_manejo_int_plagas (

codigo_dispositivo int PRIMARY key not null,

ubicacion varchar(45) not null,

utilidad_dispositivo varchar(45));

create table inv_calidad_utencilios_detectables (

codigo_utencilio int PRIMARY KEY not null,

nombre_utencilio varchar(45),

cantidad_utencilio int not null);

create table inv_mantenimiento_refacciones (

id_refaccion int PRIMARY KEY not null,

no_serie_refaccion varchar(50),

nombre_refaccion varchar(50),

descripcion varchar(50),

cantidad int,

fecha_introduccion date,

fecha_salida date);

create table inv_ti_activo_material (

id_material int PRIMARY KEY not null,

objeto varchar(30),

activo varchar(30),

cantidad_material int,

tipo_activo varchar(30),

estado_activo varchar(30),

observaciones_activo varchar(30));

create table inv_ti_equipos_computo (

clave_equipo varchar(15) PRIMARY KEY NOT null,

linea_equipo varchar(15),

area_equipo varchar(30),

departamento_equipo varchar(30),

nombre_posicion_equipo varchar(50),

estado_equipo varchar(30),

hostname_equipo varchar(50),

nombre_computadora_equipo varchar(50),

modelo_computadora_equipo varchar(50),

etiqueta_servicio_equipo varchar(50),

express_code_equipo varchar(50),

procesador_equipo varchar(50),

generacion_equipo varchar(50),

memoria_equipo varchar(50),

almacenamiento_equipo varchar(50),

sistema_operativo_equipo varchar(50),

cargador_equipo varchar(50),

IPv4_v6_equipo double,

observaciones_equipo varchar(50));

create table inv_ti_cisco (

numero_serie_cisco varchar(50),

marca_cisco varchar(50),

modelo_cisco varchar(50),

adicional_cisco varchar(50),

observaciones_cisco varchar(50));

### Configurar el lector SICAR Checko2B para enviar datos al servidor.

### Programar el backend para recibir, validar y almacenar los datos.

### Programar el frontend para mostrar información al administrador.

### Programar el frontend para mostrar información al supervisor.

### Programar el frontend para escanear del operador.

### Configurar la base de datos en XAMPP.

### Integrar la lógica de activación de alarmas desde el lector.

## Fase 4

## Verificación

### Pruebas de la base de datos

### Pruebas unitarias de cada módulo (escaneo, validación, almacenamiento).

### Pruebas de integración del sistema completo

### Pruebas de rendimiento de la velocidad de respuesta, carga de datos.

### Pruebas de error

### Validación con usuarios

## Fase 5

## Mantenimiento

### Corrección de errores

### Hacer actualizaciones

### Manual de usuario

### Manual técnico

Cronograma de actividades